部门整体支出绩效评价报告

湘西自治州本级2019年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称（公章）：湘西土家族苗族自治州水利局 预 算 编 码： 403001 评价方式：湘西土家族苗族自治州水利局绩效自评 评价机构：湘西土家族苗族自治州水利局评价组 报告时间： 2020 年 6 月

| 一、部门（单位）基本概况 |
| --- |
| 联系人 | 周纯正 | 联系电话 |  |
| 人员编制 | 136人 | 实有人数 | 108人 |
| 职能职责概述 | 州水利局为正处级全额拨款（行政）单位,事业单位法人证书统一社会信用代码11433100006686250U，办公地址：湖南省吉首市乾州新区世纪大道水利大厦。局机关内设办公室（人事科、行政审批服务科）、规划财务科（科技科）、水资源科（州节约用水办公室）、建设监管科（水旱灾害防御科）、河道管理科（河长制工作科）、水保水利水电科、水库移民科、离退体人员管理服务科。单位下设8个二级机构,其中独立核算二级单位1个:州水利水电勘测设计院(差额拨款事业单位);资产和财务由局统一核算管理二级机构7个,其中参公事业单位2个:湘西土家族苗族自治州防汛抗旱指挥部办公室和湘西土家族苗族自治州水土保持生态环境监测分站;全额拔款事业单位5个:州水利综合服务中心、州水旱灾害防御事务中心、州雷公洞防洪水库管理处、州水利综合监察支队、湘西土家族苗族自治州酉水灌区管理局(州武水灌区管理局)。 州水利局的主要职责： （一）负责保障全州水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有倘使用工作，指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。 （三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设建议并组织指导实施，按州水利局规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 （四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。 （五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准,组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 （六）指导水文工作。指导全州水文水资源监测,对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 （七）指导水利设施,水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。 （八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 （九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的练合防治、监测预报并定期公告,负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。 （十）指导农村水利工作,组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作、指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 （十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。 （十二）指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法,依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。 （十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。 （十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 (十五)完成州委、州人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要 工作内容 | 任务1：积极开展水利建设投资任务； 任务2：切实抓好防汛抗旱工作； 任务3：保障农村饮水安全任务； 任务4：全面推行“河长制”工作任务； 任务5：严格落实水资源管理任务，严守“三条红线”； 任务6：完成中央14个小型水库除险加固项目建设任务； 任务7：完成库区移民工作任务； 任务8：全面加强从严管党治党，落实党建主体责任制。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 在省水利厅关心和州委、州政府的正确领导下，认真落实水利部、省水利厅决策部署，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，扎实推动统筹推进水旱灾害防御和水资源、水生态、水环境系统治理和水工程建设等各项工作。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代水利工作方针，围绕推动高质量发展和实施乡村振兴战略，认真落实州委州政府“542”发展思路，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，扎实推进各项水利工作开展。 一、重要指标 2020年，水旱灾害防御工作全面夺取胜利。最严格水资源管理完成四项指标：用水总量控制在9.7亿立方米，万元工业增加值用水量控制在65立方米/万元，农田灌溉水有效利用系数0.536，重要江河湖泊水功能区水质达标率93%。完成移民就业技能、实用技术培训共3600人次。 二、重点工作 一是争资上项超额完成任务。年初计划争取水利资金5.12亿元，现已争取到位资金9.03亿元，占增资任务176%；国家及省定我州当年水利建设投资任务3.78亿，目前，完成3.8亿元，占任务100.5%。 二是防汛抗旱工作取得胜利。2019年按照省水利厅统一部署，在州委、州政府的正确领导下，牵头承担全州防汛抗旱工作职责，成功应对15次强降雨及局部地区旱灾，全州未有水库、堤防溃决，无一人因暴雨洪灾伤亡，防汛抗旱工作取得了全面胜利。 三是农村饮水安全得到保障。投资2.97亿元解决了42.78万人的饮水安全问题，新增了自来水普及人口6.92万人，全州农村自来水普及率达83.73%，全面完成了脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会、湖南省高质量发展监测评价及重点民生实事省定任务考核；2019年上、下半年全州分别完成2299处、2585处集中供水工程出厂水(或末梢水)水质检测，落实管护人员2733名，维修养护经费1525万元，新增净水设备96套、消毒设备360套，完成992户3880人清零、84个问题整改工作。 四是河长制工作扎实开展。第一，河长履职尽责。今年以来14个州级河长巡河达52次，交办问题50个，已全部整改完成；严格落实省总河长5号令，全州88个“四乱”问题已全部完成整改销号。第二，河长办工作有序推进。出台了2019年河长制工作要点、考核细则；组织召开了2019年州总河长会议及2次成员单位工作会议；开展专题宣传活动42次，宣传报道1040件。第三，重点任务全面完成。20个农村饮用水源保护、2处黑臭水体治理、130条河道划界方案编制、115条样板河创建、464个城乡饮用水卫生监测、9县市区河道警长建立等10项重点任务已全面完成。第四，河库治理成效明显。全州地表水水质全年监测为优，水质达标率100%，2019年全国地表水环境质量状况国考榜单我州位列全国第8名；凤凰县成功获评全国水生态文明城市；凤凰沱江被水利部评为长江经济带最美河流。2019年全面完成了年度任务并顺利通过省河长办考核，全州9县市区相继建立河道警长制。 五是最严格水资源管理有效落实。通过强化取水许可、入河排污口、饮用水水源地和水功能区监督管理，全面推进水资源消耗总量和强度双控行动，严守“三条红线”。我州用水总量控制目标为9.58亿立方米，实际为9.23亿立方米；万元工业增加值用水控制目标为72.3立方米，实际为69立方米/万元；万元GDP用水量控制目标153.7方，实际为153.7方，农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.514，实际为0.5161；重要江河湖泊水功能区水质达标率控制目标为95%，实际值为100%。完成武水、酉水大型灌区及233座水电站、5208个农村安全饮水工程的取水许可证规范工作；完成2718个取水工程（设施）的核查登记入库工作；征收水资源费355余万元；开展水利行业节水型机关建设工作，编制了州水利局节水机关建设工作方案；夯实水资源管理基础，编制完成我州2018年度水资源管理公报及年报。 六是水利项目建设取得新进展。1.大兴寨水库项目前期进展顺利。我州大兴寨大型水库项目前期进展顺利，可研报告已审查，省水利厅支持解决前期经费300万元。2.重点水源工程建设步伐加快。烟草水源工程永顺中秋河、古丈古阳河水库进入竣工验收阶段，花垣吉辽河水库灌区正在扫尾，泸溪辛女溪水库完成总体形象进度85%，凤凰县乌巢河、龙山县龙潭河、保靖县三岔河水库完成总体形象进度50%。保靖小溪、永顺芙蓉、龙山楠竹坪等3座抗旱水源水库工程已完成主体工程。新建永顺溪州水库工程已完成；花垣五龙冲水库工程已开工建设。3.河流治理加快实施。泸溪县太平溪二期、保靖县花垣河二期中小河流治理工程已完工。保靖县酉水重要河段（保靖县城段）主要支流治理项目年度治理工程已完成；龙山县里耶防洪设施修复加固及提标一期工程已全面完成。4.小型病险水库除险加固全面完成。中央14个小型水库除险加固项目完成建设任务。5.水土流失综合治理有序开展。凤凰县2019年坡耕地项目分两个项目区实施，其中长潭岗项目区坡面整治已基本完成；禾库项目区已全面开工建设，两个项目完成工程总投资1900万元，12月底全面完成坡面整治及配套设施建设。6.大型病险水闸除险加固工程项目进展快。完成保靖县狮子桥大型水闸除险加固工程；泸溪县甘溪桥大型水闸除险加固完成年度投资2100万元，完成了闸门等金属结构和电气设备的制作，闸墩及溢流面加固，闸基帷幕灌浆工程等。7.小水电扶贫项目逐步发挥效益。古丈县古阳河、龙山县三元二期、永顺县不二门等3处项目进展顺利，预计2019年底和2020年投产运行；保靖茅坪电站小水电扶贫项目2台机组顺利投产运行发挥效益。 七是库区移民工作成效显著。到位后期扶持基金9595万元，完成投资3023.3216万，规范发放移民直补4868.329万，完成茶叶开发500亩，油茶开发2030亩，水果开发、培管11800亩，蔬菜开发430亩，中药材开发1360亩；完成移民培训6480人；新修或改善产业道路11处，争取资金3350元，用于19个重点移民村的整村推进移民美丽家园建设。 全面加强从严管党治党。落实党建主体责任制。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，进一步树牢“四个意识”、坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断推动“不忘初心、牢记使命”主题教育向纵深开展，坚定不移纠“四风”、反对形式主义、官僚主义。夯实基层党建工作责任，逐级传导压力，推动全面从严治党向基层延伸，确保基层党建各项任务落地落实，基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力不断增强。强化意识形态工作责任制。深入学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神，切实履行好意识形态工作责任制，强化各级党委党组主体责任，将意识形态工作纳入重要议程，融入党建工作责任制、目标绩效管理、纪律监督检查范围，教育引导党员干部自觉规范线上线下言行，弘扬主旋律，凝聚正能量，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。强化党风廉政建设和反腐败工作主体责任。切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，加强对项目审批、招标投标、施工组织、资金使用、物资采购等重要环节和关键岗位的监督管理，开展经常性的党纪法规和廉洁自律教育，树牢清正廉洁的行业形象。严格执行中央八项规定和实施细则精神，坚持抓常抓细抓长，不断把作风建设向纵深推进、向广度拓展、向基层延伸。持续开展扫黑除恶专项斗争。加强“行霸”“乱点乱源”线索摸排，强化线索办理，做到线索“清零”。抓好水利队伍建设。努力优化人才环境，始终把人才队伍建设视为水利事业蓬勃发展的先决条件。建立健全管理机制，对水利人才实行分类管理，建立和完善人才激励机制，努力为各类人才解决生活中的实际困难，营造良好的用人环境，积极寻找适合各类人才工作的最佳位置，为人才构筑充分施展才能的平台。 州水利局认真履职，积极作为，始终坚持围绕发展大局： 1、.水利安全生产管理更务实。2019年以来，我局组织检查督导组，由局领导带队，全年共开展8次水库安全度汛隐患大排查、防汛安全大检查、农村饮水安全大检查等各类检查和督导工作；开展了5次水利建设施工安全专项整治、打非治违百日行动、电气隐患排查治理、安全监管强执法防事故、危险化学品安全治理以及消防安全等活动，全州水利系统没有发生安全生产事故。 2.工程质量监督及稽查更严格。加大质量监督力度，开展水利工程质量稽查工作，实现全州受监水利工程监督全覆盖，对在建水利工程项目开展质量抽样检测，对关键部位和重点环节实行强制性检测，全年全州质监人员到工地进行监督抽查近200余人次，发质监报告60余份，提出整改意见210余条，收到整改回复60余份，工程合格率达100%。举办了一期180多人参加的水利工程建设质量管理暨水利水电工程技术人员继续教育培训班。完成对8县市2019年水利建设质量考核工作，其中考核结果为A级（得分90分及以上的）为保靖、永顺、凤凰、龙山4县水利局，考核结果为B级（得分80分以上90分以下的）为泸溪、花垣、古丈、吉首4县市水利局。完成省水利厅对我州水利建设质量现场考核工作，暂时排名第一。 3.招标投标活动更规范。对应招标工程统一在湘西州公共资源交易中心开标，纪检人员进行全过程监督，确保应招标的水利工程百分之百地进行了招标，应公开招标的工程百分之百地进行了公开招标。 4.水库大坝安全运行监管更有序。督促县市进一步修订完善《水库调度规程》和《水库大坝安全管理应急预案》，落实小型水库安全度汛“三个责任人”和“三个重点环节”。加强水库工程运行管理监督检查，督促问题整改。 5.水土保持监督检查更严格。全州梳理排查各类违法项目136处，建立执法项目清单127处，到现场核查120处，现场纠正或下发整改通知查处80处，完成整改30余处，河溪码头、长潭河水库、张花连接线等工程对弃入河道的渣土全部进行了清理。 6.水行政执法更有力。以推行河长制为抓手，以开展河库清四乱为契机，扎实推行水行政执法责任制建设，加大水事案件查处力度，取缔沅水非法砂石码头7处、扣押运砂船舶4艘，强拆龙山、永顺非法采砂设备12处，清除滩涂围坝鱼塘2座，对重要河流、水库造成严重污染的企业下达停业整改通知书5份，依法取缔1户。 7.农村小水电清理整改成效明显。完成262座小水电“一站一策”方案编制工作，至明年底需完成39座小水电退出、223座小水电整改工作任务，目前已完成9座小水电退出、2座整改工作。 8.水利“放管服”改革成效明显。在简政放权、营商环境打造上，行政审批事权从9项减为6项，审批时限从20天减为8天，筹资16万元，完成局“互联网+政务服务”与外网二网合一，在全州率先实现行政审批网上办理。窗口共受理办结事项审批46件，其中9月底以后网上办理17件；做到了审批项目进窗率100%，办件“零投诉”；上下联动办结7件建议提案，实现办结率、见面率、满意率三个100% 。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
|  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 12003 | 8247 | 2756 | 0 | 0 | 1000 |
| 1、州本级 | 10602 | 8245 | 2357 | 0 | 0 | 0 |
| 2、湘西州水利水电勘测设计研究院 | 1401 | 2 | 399 | 0 | 705 | 295 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  |  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  | 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 10227 | 2937 | 2090 | 847 | 7290 | -6471 | 1776 |
| 1、州本级 | 8859 | 1569 | 1466 | 103 | 7290 | -6502 | 1743 |
| 2、湘西州水利水电勘测设计研究院 | 1368 | 1368 | 624 | 744 | 0 | 31 | 33 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
|  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 54 | 3 | 51 | 0 | 0 |
| 1、州本级 | 52 | 3 | 49 | 0 | 0 |
| 2、湘西州水利水电勘测设计研究院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
|  |  | 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4652 | 4335 | 149 | 168 |
| 1、州本级 | 4373 | 4056 | 149 | 168 |
| 2、湘西州水利水电勘测设计研究院 | 279 | 279 | 0 | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 目标1：完成上级下达各项水利建设，规划实施任务 目标2：全州灌区配套，节水灌溉，城镇供水，农村人饮等水利工程项目计划编审审批，监督管理。 目标3：完成国家、地方水利工程防洪，农田水利建设等 | 1、 2019年按照省水利厅统一部署，在州委、州政府的正确领导下，牵头承担全州防汛抗旱工作职责，成功应对15次强降雨及局部地区旱灾，全州未有水库、堤防溃决，无一人因暴雨洪灾伤亡，防汛抗旱工作取得了全面胜利。 争资上项超额完成任务。年初计划争取水利资金5.12亿元，现已争取到位资金9.03亿元，占增资任务176%；国家及省定我州当年水利建设投资任务3.78亿，目前，完成3.8亿元，占任务100.5%。 2、推进农村饮水安全巩固提升工程。认真落实州水利局与州扶贫办联合印发的《湘西自治州2019年度农村饮水安全工作实施方案》要求，以保障农村饮水安全作为脱贫攻坚的底线任务，完成7县脱贫摘帽及巩固吉首市脱贫攻坚成果为主要任务，抓好193个非贫困村、122个贫困村饮水安全工程建设，新增自来水人口6.92万人。确保全州农村集中供水比率、自来水普及率供水保证率分别提高至86%、82.5%、90～95%，有效提升农村供水工程运行管护水平。加强集中供水工程水质检测，完成丰水、枯水期水质检测任务，确保供水水质全面达标；加强工程运行管护，落实管护主体责任，落实工程管护人员及经费，建立健全工程制度，确保工程长效运行；加强安全饮水台账管理，对标对表，以县以村建立台账，每月与国扶系统建档立卡贫困人口信息数据比对，及时修改补充台账信息；加大问题整改力度，对今年预出列的236个贫困村饮水安全工程开展交叉检查，对2018年“一口井”专项整治发现的问题要加大整改力度，实行逐村销号，确保8月底前问题清零。 3、水库大坝安全运行监管更有序。督促县市进一步修订完善《水库调度规程》和《水库大坝安全管理应急预案》，落实小型水库安全度汛“三个责任人”和“三个重点环节”。加强水库工程运行管理监督检查，督促问题整改。全年共开展8次水库安全度汛隐患大排查、防汛安全大检查、农村饮水安全大检查等各类检查和督导工作；开展了5次水利建设施工安全专项整治、打非治违百日行动、电气隐患排查治理、安全监管强执法防事故、危险化学品安全治理以及消防安全等活动，全州水利系统没有发生安全生产事故。 |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 水利项目建设：完成年度目标管理考核任务，完成全国水土流失动态监测与公告项典型监测点监测，吉首坪山坡水土保持治观测，开工建设并完成50%工程量。 | 重点水源工程建设步伐加快。烟草水源工程永顺中秋河、古丈古阳河水库进入竣工验收阶段，花垣吉辽河水库灌区正在扫尾，泸溪辛女溪水库完成总体形象进度85%，凤凰县乌巢河、龙山县龙潭河、保靖县三岔河水库完成总体形象进度50%。保靖小溪、永顺芙蓉、龙山楠竹坪等3座抗旱水源水库工程已完成主体工程。新建永顺溪州水库工程已完成；花垣五龙冲水库工程已开工建设。 |
|  |  |  | 指标2： | 每个受监工程抽查不少于2次。 | 全年全州质监人员到工地进行监督抽查近200余人次，发质监报告60余份，提出整改意见210余条，收到整改回复60余份，工程合格率达100%。 |
|  |  |  | 指标3： | 宣传水法律法规，依法查处水事案件，征收州本级水利行政性规费８０万以上。 | 2019年水利建设质量考核工作，完成省水利厅对我州水利建设质量现场考核工作，暂时排名第一。加大水事案件查处力度，取缔沅水非法砂石码头7处、扣押运砂船舶4艘，强拆龙山、永顺非法采砂设备12处，清除滩涂围坝鱼塘2座，对重要河流、水库造成严重污染的企业下达停业整改通知书5份，依法取缔1户。征收州本级水利行政性规费 370万以上。 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标4： | 将吉首城区防洪标准由5年一遇提高到20年一遇，结合局部提防工程的达到50年一遇，保护沿浅城区17.6万人，农村10.3万人生命财产安全。解决凤凰腊尔台地干旱地区缺水问题为2.4万不安全饮水人口和5.3万亩农提供可靠水源。 | 投资2.97亿元解决了42.78万人的饮水安全问题，新增了自来水普及人口6.92万人，全州农村自来水普及率达83.73%，全面完成了脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会、湖南省高质量发展监测评价及重点民生实事省定任务考核；2019年上、下半年全州分别完成2299处、2585处集中供水工程出厂水(或末梢水)水质检测，落实管护人员2733名，维修养护经费1525万元，新增净水设备96套、消毒设备360套，完成992户3880人清零、84个问题整改工作。 |
|  |  |  | 指标5： | 河长制工作扎实开展 | 今年以来14个州级河长巡河达52次，交办问题50个，已全部整改完成；严格落实省总河长5号令，全州88个“四乱”问题已全部完成整改销号。20个农村饮用水源保护、2处黑臭水体治理、130条河道划界方案编制、115条样板河创建、464个城乡饮用水卫生监测、9县市区河道警长建立等10项重点任务已全面完成 |
|  |  |  | 指标6： | 水利建设施工安全 | 开展了5次水利建设施工安全专项整治、打非治违百日行动、电气隐患排查治理、安全监管强执法防事故、危险化学品安全治理以及消防安全等活动，全州水利系统没有发生安全生产事故。 |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1： | 确保单位资金正常运转，维护单位办公正常运行 | 2019年度全州五个文明建设绩效考核，水利局被评为优秀单位 |
|  |  |  | 指标2： | 按预算完成非税收入，缴纳政府调控基金等 | 纳入专户管理的非税收入拨款705万元 |
|  |  |  | 指标3： | 年节水量0.6万方；增加灌溉面积0.1万亩；恢复灌溉面积2.1万亩。 | 我州用水总量控制目标为9.58亿立方米，实际为9.23亿立方米；万元工业增加值用水控制目标为72.3立方米，实际为69立方米/万元；万元GDP用水量控制目标153.7方，实际为153.7方，农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.514，实际为0.5161；重要江河湖泊水功能区水质达标率控制目标为95%，实际值为100%。完成武水、酉水大型灌区及233座水电站、5208个农村安全饮水工程的取水许可证规范工作； |
|  |  |  | 指标4： | 为下游吉首防洪起到直接作用保护下游沿线27.9万人生命财产安全 | 2019年按照省水利厅统一部署，在州委、州政府的正确领导下，牵头承担全州防汛抗旱工作职责，成功应对15次强降雨及局部地区旱灾，全州未有水库、堤防溃决，无一人因暴雨洪灾伤亡，防汛抗旱工作取得了全面胜利。 |
|  |  |  | 指标5： | 改善水生态环境 | 确保了城市供水及应急水源的安全。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 服务对象满意度 | 在全州率先实现行政审批网上办理。窗口共受理办结事项审批46件，其中9月底以后网上办理17件；做到了审批项目进窗率100%，办件“零投诉”；上下联动办结7件建议提案，实现办结率、见面率、满意率三个100%。 |
| 绩效自评综合得分 | 92.60 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 彭武学 | 党组书记、局长 | 州水利局 |  |
| 朱才茂 | 党组成员、副局长 | 州水利局 |  |
| 米承胜 | 党组成员、副局长 | 州水利局 |  |
| 全秀婵 | 副局长 | 州水利局 |  |
| 姚波 | 副局长 | 州水利局 |  |
| 莫朝辉 | 规划财务科科长 | 州水利局 |  |
| 饶碧娟 | 水保水利水电科科长 | 州水利局 |  |
| 饶伟术 | 水利综合服务中心主任 | 州水利局 |  |
| 赵光中 | 主任 | 水旱灾害防御事务中心 |  |
| 刘小中 | 支队长 | 州水利综合监察支队 |  |
| 马林 | 站长 | 州水土保持生态环境监测分站 |  |
| 胡士平 | 局长 | 州酉（武）水灌区管理局 |  |
| 彭继华 | 办公室负责人 | 州水利局 |  |
| 周纯正 | 财务室负责人 | 州水利局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

湘西土家族苗族自治州水利局

整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）及湘西自治州财政局州财绩[2020]1号文件《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，湘西土家族苗族自治州水利局（以下简称“州水利局”）于2020年5月至6月，组织力量对2019年度部门预算整体支出进行绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州水利局2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价（本次评价为州水利局本级及其归口管理的1个二级机构汇总）。现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

(一)、部门（单位）基本情况，部门职责概述

州水利局为正处级全额拨款（行政）单位,事业单位法人证书统一社会信用代码11433100006686250U   ，办公地址：湖南省吉首市乾州新区世纪大道水利大厦。局机关内设办公室（人事科、行政审批服务科）、规划财务科（科技科）、水资源科（州节约用水办公室）、建设监管科（水旱灾害防御科）、河道管理科（河长制工作科）、水保水利水电科、水库移民科、离退体人员管理服务科。单位下设8个二级机构,其中独立核算二级单位1个:州水利水电勘测设计院(差额拨款事业单位);资产和财务由局统一核算管理二级机构7个,其中参公事业单位2个:湘西土家族苗族自治州防汛抗旱指挥部办公室和湘西土家族苗族自治州水土保持生态环境监测分站;全额拔款事业单位5个:州水利综合服务中心、州水旱灾害防御事务中心、州雷公洞防洪水库管理处、州水利综合监察支队、湘西土家族苗族自治州酉水灌区管理局(州武水灌区管理局)。截止到2019年12月31日止，州水利局编制人数136人，实有人数108人。

州水利局的主要职责：

（一）负责保障全州水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有倘使用工作，指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设建议并组织指导实施，按州水利局规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准,组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。指导全州水文水资源监测,对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施,水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的练合防治、监测预报并定期公告,负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

（十）指导农村水利工作,组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作、指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法,依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)完成州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容。

2019年州水利局部门整体支出数102,268,363.32元，其中:(1)基本支出29,368,836.22元，使用内容为人员经费和日常公用经费;(2)项目支出72,899,527.10元，使用内容为：河长制经费项目支出1,500,000.00元,水资源监测工作经费3,788,214.87 元，其他项目资金支出67,611,312.23 元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年州水利局部门基本支出决算数29,368,836.22元。具体明细如下：

1、工资福利支出15,035,665.23元，其中：基本工资6,022,732.00元，津贴补贴929,380.00元，奖金12,360.00元，绩效工资1,801,959.08元，机关事业单位基本养老保险缴费1,577,175.30元，职业年金缴费200,000.00元，职工基本医疗保险缴费 827,395.52元，其他社会保障缴费976,216.27 元，住房公积金2,157,437.00元，其他工资福利支出531,010.06 元；2、商品和服务支出9,629,484.93元，其中：办公费440,636.60元，印刷费549,124.90元，手续费1,449.00元，水费112,758.40元，电费167,339.40元，邮电费5,944.00元，物业管理费30,000.00元，差旅费523,070.78元，维修（护）费124,904.89 元，租赁费12,500.00元，会议费9,000.00元，培训费41,604.00元，公务接待费25,224.67元，劳务费595,172.00元，委托业务费997,120.00元，工会经费43,095.00元，福利费371,305.63元,公务用车运行维护费181,172.42，其他交通费用97,888.40元，税金及附加费用306,069.17元，其他商品和服务支出3,714,892.66元；3、对个人和家庭的补助5,029,528.47元，其中：退休费337,700.00 元，抚恤金元，416,559.00元，生活补助110,174.76元，医疗补助904,922.71元，奖励金4,061,753.00元，其他对个人和家庭的补助34,500.00；4、资本性支出4,800.00元，其中：办公设备购置4,800.00元。

（二）项目支出情况

2019年州水利局部门项目支出决算数72,899,527.10元。具体明细如下：

- 商品和服务支出14,375,465.72元，其中：办公费370,423.08元，印刷费390,184.90元，手续费661.00元，水费157,452.00元，电费99,848.02元，邮电费357,414.00元，物业管理费30,000.00元，差旅费866,601.67元，维修（护）费80,904.30元，租赁费9,550.00元，会议费112,882.00元，培训费74,533.00元，公务接待费26,812.08元，劳务费86,584.00元，工会经费61,300.00元，福利费371,305.63元,公务用车运行维护费181,172.42，其他交通费用97,888.40元，税金及附加费用306,069.17元，其他商品和服务支出3,714,892.66元；3、对个人和家庭的补助5,029,528.47元，其中：退休费337,700.00 元，抚恤金元，416,559.00元，生活补助110,174.76元，医疗补助904,922.71元，奖励金4,061,753.00元，其他对个人和家庭的补助34,500.00元；

一是本级专项资金情况:河长制经费项目支出（2019年政府收支预算支出功能科目“2019999其他水利支出”）1,500,000.00元，具体明细如下：

- 商品和服务支出1,497,620.00元，其中：办公费94,636.80元，印刷费256,716.20元，电费7,802.27元，邮电费1,941.00元，差旅费129,887.77元，维修（护）费5,392.67元，会议费56,115.00元，培训费23,345.00元，公务接待费5,199.13元，劳务费14,645.00元，工会经费3,000.00元，福利费13,231.00元，公务用车运行维护费8,568.55元，其他交通费用63,612.28元，其他费用204,527.33元，县市项目经费609,000.00(永顺县大坡水库10万、永茂镇卓福村15万、对山乡10万；花垣县潭木冲5万；保靖巴科水库8.5万；扶贫村两林乡改厕2.4万、两林乡政府10万元)；2、资本性支出2,380.00元,办公设备购置2,380.00元。

- 水资源监测工作经费项目支出（2019年政府收支预算支出功能科目“2130399其他水利支出”）3,788,214.87 元，其中：水资源经费800,000.00元,其他项目支出2,988,213.87元，系项目前期经费、扶贫工作经费等支出。

2019年12月26日州财农指【2019】68号文件安排全州水资源监测工作经费指标270万元，其中：州财政局下拨到州水利局80万元、州水文局10万元、泸溪县水利局10万元、凤凰县水利局20万元、花垣县水利局30万元、保靖县水利局50万元、古丈县水利局40万元、永顺县水利局20万元、龙山县水利局10万元。因资金下拨临近年底，财政国库集中核算支付中心即将关账，加上今年年初受疫情影响，资金暂未使用，截止评价日，各项工作正在实施或计划实施当中。

二是本级专项资金以外的其他项目支出情况：其他项目资金支出决算数67,611,312.23 元，具体明细如下：

1、商品和服务支出9,108,260.85 元，其中：办公费169,567.40元，手续费424.00元，印刷费50,237.30元，水费110,686.00元，电费27,729.5元，邮电费282,631.00元，差旅费249,941.90元，维修（护）费64,312.63元，会议费28,679.00元，培训费18,008.00元，公务接待费5,199.13元，劳务费44,113.00元，工会经费44,404.00元，福利费181,608.37元，公务用车运行维护费58,411.30元，其他交通费用49,654.17.00元，其他商品和服务支出7,718,362.20元；（2）资本性支出(基本建设）57,998,085.20元,基础设施建设57,998,085.20元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，州水利局积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代水利工作方针，在省水利厅关心和州委州政府正确领导下，围绕推动高质量发展和实施乡村振兴战略，认真落实州委州政府“542”发展思路，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，扎实推进各项水利工作开展。

# 一、2019年工作完成情况

一是争资上项超额完成任务。年初计划争取水利资金5.12亿元，现已争取到位资金9.03亿元，占增资任务176%；国家及省定我州当年水利建设投资任务3.78亿，目前，完成3.8亿元，占任务100.5%。

二是防汛抗旱工作取得胜利。2019年按照省水利厅统一部署，在州委、州政府的正确领导下，牵头承担全州防汛抗旱工作职责，成功应对15次强降雨及局部地区旱灾，全州未有水库、堤防溃决，无一人因暴雨洪灾伤亡，防汛抗旱工作取得了全面胜利。

三是农村饮水安全得到保障。投资2.97亿元解决了42.78万人的饮水安全问题，新增了自来水普及人口6.92万人，全州农村自来水普及率达83.73%，全面完成了脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会、湖南省高质量发展监测评价及重点民生实事省定任务考核；2019年上、下半年全州分别完成2299处、2585处集中供水工程出厂水(或末梢水)水质检测，落实管护人员2733名，维修养护经费1525万元，新增净水设备96套、消毒设备360套，完成992户3880人清零、84个问题整改工作。

四是河长制工作扎实开展。第一，河长履职尽责。今年以来14个州级河长巡河达52次，交办问题50个，已全部整改完成；严格落实省总河长5号令，全州88个“四乱”问题已全部完成整改销号。第二，河长办工作有序推进。出台了2019年河长制工作要点、考核细则；组织召开了2019年州总河长会议及2次成员单位工作会议；开展专题宣传活动42次，宣传报道1040件。第三，重点任务全面完成。20个农村饮用水源保护、2处黑臭水体治理、130条河道划界方案编制、115条样板河创建、464个城乡饮用水卫生监测、9县市区河道警长建立等10项重点任务已全面完成。第四，河库治理成效明显。全州地表水水质全年监测为优，水质达标率100%，2019年全国地表水环境质量状况国考榜单我州位列全国第8名；凤凰县成功获评全国水生态文明城市；凤凰沱江被水利部评为长江经济带最美河流。2019年全面完成了年度任务并顺利通过省河长办考核，全州9县市区相继建立河道警长制。

四是最严格水资源管理有效落实。通过强化取水许可、入河排污口、饮用水水源地和水功能区监督管理，全面推进水资源消耗总量和强度双控行动，严守“三条红线”。我州用水总量控制目标为9.58亿立方米，实际为9.23亿立方米；万元工业增加值用水控制目标为72.3立方米，实际为69立方米/万元；万元GDP用水量控制目标153.7方，实际为153.7方，农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.514，实际为0.5161；重要江河湖泊水功能区水质达标率控制目标为95%，实际值为100%。完成武水、酉水大型灌区及233座水电站、5208个农村安全饮水工程的取水许可证规范工作；完成2718个取水工程（设施）的核查登记入库工作；征收水资源费355余万元；开展水利行业节水型机关建设工作，编制了州水利局节水机关建设工作方案；夯实水资源管理基础，编制完成我州2018年度水资源管理公报及年报。

五是水利项目建设取得新进展。1.大兴寨水库项目前期进展顺利。我州大兴寨大型水库项目前期进展顺利，可研报告已审查，省水利厅支持解决前期经费300万元。2.重点水源工程建设步伐加快。烟草水源工程永顺中秋河、古丈古阳河水库进入竣工验收阶段，花垣吉辽河水库灌区正在扫尾，泸溪辛女溪水库完成总体形象进度85%，凤凰县乌巢河、龙山县龙潭河、保靖县三岔河水库完成总体形象进度50%。保靖小溪、永顺芙蓉、龙山楠竹坪等3座抗旱水源水库工程已完成主体工程。新建永顺溪州水库工程已完成；花垣五龙冲水库工程已开工建设。3.河流治理加快实施。泸溪县太平溪二期、保靖县花垣河二期中小河流治理工程已完工。保靖县酉水重要河段（保靖县城段）主要支流治理项目年度治理工程已完成；龙山县里耶防洪设施修复加固及提标一期工程已全面完成。4.小型病险水库除险加固全面完成。中央14个小型水库除险加固项目完成建设任务。5.水土流失综合治理有序开展。凤凰县2019年坡耕地项目分两个项目区实施，其中长潭岗项目区坡面整治已基本完成；禾库项目区已全面开工建设，两个项目完成工程总投资1900万元，12月底全面完成坡面整治及配套设施建设。6.大型病险水闸除险加固工程项目进展快。完成保靖县狮子桥大型水闸除险加固工程；泸溪县甘溪桥大型水闸除险加固完成年度投资2100万元，完成了闸门等金属结构和电气设备的制作，闸墩及溢流面加固，闸基帷幕灌浆工程等。7.小水电扶贫项目逐步发挥效益。古丈县古阳河、龙山县三元二期、永顺县不二门等3处项目进展顺利，预计2019年底和2020年投产运行；保靖茅坪电站小水电扶贫项目2台机组顺利投产运行发挥效益。

六是库区移民工作成效显著。到位后期扶持基金9595万元，完成投资3023.3216万，规范发放移民直补4868.329万，完成茶叶开发500亩，油茶开发2030亩，水果开发、培管11800亩，蔬菜开发430亩，中药材开发1360亩；完成移民培训6480人；新修或改善产业道路11处，争取资金3350元，用于19个重点移民村的整村推进移民美丽家园建设。

七是水利行业监管更务实。1.水利安全生产管理更务实。2019年以来，我局组织检查督导组，由局领导带队，全年共开展8次水库安全度汛隐患大排查、防汛安全大检查、农村饮水安全大检查等各类检查和督导工作；开展了5次水利建设施工安全专项整治、打非治违百日行动、电气隐患排查治理、安全监管强执法防事故、危险化学品安全治理以及消防安全等活动，全州水利系统没有发生安全生产事故。2.工程质量监督及稽查更严格。加大质量监督力度，开展水利工程质量稽查工作，实现全州受监水利工程监督全覆盖，对在建水利工程项目开展质量抽样检测，对关键部位和重点环节实行强制性检测，全年全州质监人员到工地进行监督抽查近200余人次，发质监报告60余份，提出整改意见210余条，收到整改回复60余份，工程合格率达100%。举办了一期180多人参加的水利工程建设质量管理暨水利水电工程技术人员继续教育培训班。完成对8县市2019年水利建设质量考核工作，其中考核结果为A级（得分90分及以上的）为保靖、永顺、凤凰、龙山4县水利局，考核结果为B级（得分80分以上90分以下的）为泸溪、花垣、古丈、吉首4县市水利局。完成省水利厅对我州水利建设质量现场考核工作，暂时排名第一。3.招标投标活动更规范。对应招标工程统一在湘西州公共资源交易中心开标，纪检人员进行全过程监督，确保应招标的水利工程百分之百地进行了招标，应公开招标的工程百分之百地进行了公开招标。4.水库大坝安全运行监管更有序。督促县市进一步修订完善《水库调度规程》和《水库大坝安全管理应急预案》，落实小型水库安全度汛“三个责任人”和“三个重点环节”。加强水库工程运行管理监督检查，督促问题整改。5.水土保持监督检查更严格。全州梳理排查各类违法项目136处，建立执法项目清单127处，到现场核查120处，现场纠正或下发整改通知查处80处，完成整改30余处，河溪码头、长潭河水库、张花连接线等工程对弃入河道的渣土全部进行了清理。6.水行政执法更有力。以推行河长制为抓手，以开展河库清四乱为契机，扎实推行水行政执法责任制建设，加大水事案件查处力度，取缔沅水非法砂石码头7处、扣押运砂船舶4艘，强拆龙山、永顺非法采砂设备12处，清除滩涂围坝鱼塘2座，对重要河流、水库造成严重污染的企业下达停业整改通知书5份，依法取缔1户。7.农村小水电清理整改成效明显。完成262座小水电“一站一策”方案编制工作，至明年底需完成39座小水电退出、223座小水电整改工作任务，目前已完成9座小水电退出、2座整改工作。8.水利“放管服”改革成效明显。在简政放权、营商环境打造上，行政审批事权从9项减为6项，审批时限从20天减为8天，筹资16万元，完成局“互联网+政务服务”与外网二网合一，在全州率先实现行政审批网上办理。窗口共受理办结事项审批46件，其中9月底以后网上办理17件；做到了审批项目进窗率100%，办件“零投诉”；上下联动办结7件建议提案，实现办结率、见面率、满意率三个100%。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、州水利局绩效评价最后得分92.60分。评价等级为：优 。主要扣分事项为2019年度预算完成率(5分)，该项指标得分为2分；政府采购执行率(6分)，该项指标得分为2分；原因为年初编制预算的不可控性，使预算完成率、政府采购执行率较低，影响单位评分及评价等次。

2、财政专项资金下拨不够及时，2019年12月26日州财农指【2019】68号文件安排全州水资源监测工作经费指标270万元；

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，可以认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。

2、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。州水利局因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算完成率。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

今后的改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强中心各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。

3、在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。

4、绩效评价指标设置应与实际相结合，例如预算完成率的评价标准应适当放宽。同时，公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多，因此导致评分过低的现象。

5、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

州水利局将在项目完成后对绩效自评结果进行网上公开。并将以此次自评结果为依据，在今后的工作中，积极推进我州水利工作的开展，进一步促进我州水利事业健康发展。

附：

1、基础数据表

2、绩效评价指标表

湘西土家族苗族自治州水利局

2020年6月18日