湘西自治州财政支出项目绩效

评价报告

评价类型：实施过程评价□     完成结果评价■

项目名称   河长制工作经费

项目单位统一社会信用代码11433100006686250U

支出科目编码  □□□□□□

项目单位 湘西土家族苗族自治州水利局

主管部门   湘西自治州人民政府

评价机构：中介机构 □  专家组□  评价组■

2020年6月18日

| 项目负责人 | 朱才茂 | 联系电话 | 0743-8221957 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 湖南省吉首市乾州新区世纪大道水利大厦 | 邮编 | 416000 |
| 项目起止时间 | 2019年1月1日～2019年12月31日 |
| 计划投资额（万元） | 150 | 实际到位资金（万元） | 150 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 州财政 | 150 | 州财政 | 150 |
| 县财政 |  | 县财政 |  |
| 单位自筹 |  | 单位自筹 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 基本概况 | 为进一步落实绿色发展理念，推进生态文明建设，维护河湖健康生命，完善水治理体系，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见的通知》（厅字〔2016〕42号）、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于<全面推行河长制的实施意见〉的通知》（湘办[2017]13号）及中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室《关于印发<湘西自治州全面推行河长制工作方案>的通知》(州办发[2017]14号)要求，为加强河库管理保护，筑牢生态屏障，推进生态文明，建设美丽开放幸福新湘西提出了河长制工作的总体部署和要求。 根据州农财指[2019]0153文件，2019年度州级预算安排河长制工作经费150万元主要用于开展专项整治行动、建设网络信息化平台等工作的开展，不断提升我州河库保护管理工作。 专项立项依据：州政府会议纪要州发【2011】1号申请设立。 |
| 项目绩效目标 | 全面建立河长制，强化基础工作，突破重点难点工作，开展专项行动，严格督导考核。按月对水利专项进行监督。 |
| 项目执行情况 | 项目完成情况 | 州财政局2019年下拨河长制专项经费150万元，项目实际支出97.60万元。由于项目资金接近年底，加上年初受疫情影响，资金暂时尚未使用。截止评价日，项目已完成65%。项目资金结余52.40万元，结余资金占项目资金的35%；目前项目已部分施工或计划施工中，项目资金计划用于支付河道清理及河长制办公室建设、河长公示牌、河长制宣传资料、河道和水库垃圾打捞、河道水库沿线生态管控、安全栏、河道环境治理等。 |
|  | 资金投入情况 | 州本级财政2019年度已拨付州水利局河长制工作经费150万元，资金到位率100%，到位及时率100%。截止评价日，项目实际支出97.60万元，结余资金52.40万元。 |
|  | 绩效目标实现情况 | 坚持高位推动，组织机构建立健全。州委书记叶红专，州委副书记、州长龙晓华分别任州第一总河长、总河长，12名州级领导担任州级河长。全州共明确各级总河长247名，其中州级2名，县级18名，乡级227名；州县乡村四级共明确河长及河段长2355名，其中，州级12名，县级102名，乡级380名，村级1861名。 强化目标任务，工作方案不断完善。出台了《2019年度湘西自治州河长制工作要点》《2019年度湘西自治州河长制工作考核细则》，分类指导基层河长办开展工作，印发了《湘西自治州2019年实施河长制重点工作任务表》，将年度重点任务分解到县市区、到流域、到项目。 河长履职尽责，完成问题整治整改。州县乡村四级河长严格按照省总河长1号令巡河频次开展巡河，坚持带头运用河长制APP实现河长巡河电子打卡，巡河做到有轨迹、有问题有交办、有整治销号。2019年以来，州级河长巡河高达50余次，超额完成省定任务，州级河长巡河共交办问题46起，完成整改销号46起，完成率100%；完成省委副书记乌兰沅水流域4个问题、副省长、公安厅长许显辉酉水干流交办2个问题的整改，同时还完成了省河长办交办27个卫星遥感“四乱”疑似问题、5个围垦挤占河道问题、省总河长会议警示片交办5个问题的现场调查核实、整改销号等工作。加强对基层河长制工作指导，定期召开专题会议，研究解决河库突出问题，特别是在酉水干流定期召开网箱清理、水面垃圾打捞等工作会议，不断推动基层河长制工作。 突出问题交办，整治成果持续巩固。强化河道突出问题交办督办，14名州级河长专题研究河长制工作共达14次以上，解决问题38个，有会议纪要，有问题交办，有整治效果；截止于2019年12月底共交办问题50个，按照“一单四制”相关要求，已全部完成整改销号。 |
|  | 经济效益分析 | 我州以河长制为抓手，把水生态资源转化为发展资源，真正让绿水青山成为金山银山，积极做好“绿水青山向金山银山”的转化文章，用良好的水生态资源助推全域旅游发展，推出了沱江泛舟游，紫霞湖、栖凤湖环湖游，酉水河、武水河观光游等旅游产品，更好地满足国内外广大游客的个性化、多样化需求，真正使绿水青山成为了宝贵的旅游资源，有力地促进了旅游大发展。2019年，全州接待国内外游客和旅游收入分别增长13.3%、19.3%，旅游及相关产业增加值占GDP比重提高至17%以上。 |
|  | 社会效益分析 | 全州各县市区以河长制工作为统领，通过筑好堤坝、蓄水成塘，保留原有植物，修建生态游步道等措施，建成了独具特色的生态湿地公园、水上乐园，让老百姓望得见山、看得见水、记得住乡愁，群众的幸福感、获得感显著提高。通过一年努力，2019年全州河长制工作取得较好成绩，全国地表水环境质量状况考核我州位列全国第18、全省第一；年度考核成绩为良好，州河长办被评为全省优秀河长办；永顺县获得2019年省政府河长制真抓实干表扬激励和省水利建设先进县；武水泸溪段、永顺猛洞河、龙山果利河和保靖洽比河被评为全省“最美河湖”。 |
|  | 项目组织管理情况 | 为了保证项目的及时有效实施，州水利局高度重视该项目,以财务科为财务监督小组，负责项目资金的管理、稽核、控制和结算并及时掌握项目的进展情况，保证专项资金执行定点采购、集中采购相关政策。保障了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 河长制办公室为该项目的组织实施小组，负责项目前期调研、政府采购组织、中标承担单位工作协调、项目进度、质量监督检查，组织专家评审等工作。 |
|  | 项目财务管理情况 | 为保证专项经费安全，州水利局财务部门安排专人办理专项经费的预算、收支和经费的管理工作，严格按照政府会计制度规定进行会计核算和财务处理，合理、有效、规范的使用专项资金，做到专款专用，不挤占、不挪用，不改变专项资金用途。 |
|  | 存在问题及分析 | 因受疫情影响，截止评价日，项目资金结余52.40万元，结余资金占项目资金的35%； 网箱取缔进度缓慢。网箱取缔涉及移民问题多，酉水网箱养殖取缔总体进度较为缓慢。 河长公示牌更新不及时；河长巡河保障设备配置不全。 河道划界进度滞后。今年全州共有99条（130河段）流域面积50平方公里以上河道划界任务，部分县市河道划界方案编制进度滞后。 |
| 评价结论 | 通过对专项资金绩效评价指标评分，得96分。 |
|  | 优 | √ | 良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 有关建议 | 1、建立健全河长制奖励激励机制，年底将对各县市河长制工作完成情况，采取调研或暗访等形式进行检查，对能完成任务并取得较好成绩的县市区进行激励奖励，对未能完成任务或造成重大危害的，将追究相关单位和责任人的责任； 2、建议结合上级精神，适当增加对项目的投入，适当增加工作经费，确保项目可持性和生态环境的持续改善； 3、进一步加大社会宣传力度，每月每县不少于2篇关于河长制的宣传报道，通过宣传报道，让百姓切身感受到河长制带来的变化，同时还要加大志愿者活动，积极引导公众参与；不断加大对基层的学习培训力度，提高基层工作人员业务能力和工作水平，使之能更好地开展河长制工作； |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  | 朱才茂 | 党组成员、副局长 | 州水利局 |  |
|  | 莫朝晖 | 规划财务科科长 | 州水利局 |  |
|  | 周纯正 | 财务室负责人 | 州水利局 |  |
|  | 程凡帆 | 会 计 | 州水利局 |  |
|  | 瞿 渊 | 出 纳 | 州水利局 |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 |
| 主管部门意见负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 年 月 日 |

湘西自治州水利局2019年河长制

专项经费绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及湘西土家族苗族自治州财政局州财绩〔2020〕1号文件《湘西自治州财政局关于开展 2019 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，湘西土家族苗族自治州水利局（以下简称“州水利局”）对2019年河长制工作经费150万元的资金使用情况实施绩效评价。在搜集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料等有关资料，最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

1、项目立项情况：

为进一步落实绿色发展理念，推进生态文明建设，维护河湖健康生命，完善水治理体系，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见的通知》（厅字〔2016〕42号）、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于<全面推行河长制的实施意见〉的通知》（湘办[2017]13号）及中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室《关于印发<湘西自治州全面推行河长制工作方案>的通知》(州办发[2017]14号)要求，为加强河湖管理保护，筑牢“一湖三山四水”生态屏障，推进生态文明，建设美丽湖南提出了河长制工作的总体部署和要求。根据州农财指[2019]0153文件，2019年度州级预算安排排河长制工作经费150万元主要用于开展专项整治行动、建设网络信息化平台等工作的开展，不断提升我州河库保护管理工作。

- 项目绩效目标

（1）专项长期绩效目标：

以“共抓大保护、不搞大开发”为根本遵循，抓紧抓实河长制各项工作，全面建立河长制，狠抓重点任务，解决突出问题，强化工作措施，加快推进生态文明建设。搞好水利行业管理工作。

（2）专项年度绩效目标：

全面建立河长制，强化基础工作，突破重点难点工作，开展专项行动，严格督导考核。按月对水利专项进行监督。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

根据州农财指[2019]0153文件，2019年度州级预算安排落实河长制工作经费150万元，总投入河长制工作经费150万元。资金到位率100%,到位及时率100%。

- 项目资金实际使用情况分析。

州本级财政2019年度已拨付州水利局河长制工作经费150万元，资金到位率100%，到位及时率100%。截止评价日，项目实际支出97.60万元，结余资金52.40万元。

项目资金具体分配及使用情况：                     金额单位：万元

| 市（县） | 资金额度 | 实际使用 | 结余资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 州本级 | 89.10 | 89.10 | 0.00 |
| 凤凰县 | 12.40 |  | 12.40 |
| 花垣县 | 5.00 |  | 5.00 |
| 保靖县 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 永顺县 | 35.00 |  | 35.00 |
| 合计 | 150.00 | 97.60 | 52.40 |
| 支出具体明细如下： 金额单位：元 |
| 项目单位 | 科目 | 支出金额（元） | 备注 |
| 州本级 | 办公费 | 94,636.80 |  |
|  | 印刷费 | 256,716.20 |  |
|  | 电费 | 7,802.27 |  |
|  | 邮电费 | 1,941.00 |  |
|  | 差旅费 | 129,887.77 |  |
|  | 维修（护）费 | 5,392.67 |  |
|  | 会议费 | 56,115.00 |  |
|  | 培训费 | 23,345.00 |  |
|  | 公务接待费 | 5,199.13 |  |
|  | 劳务费 | 14,645.00 |  |
|  | 工会经费 | 3,000.00 |  |
|  | 福利费 | 13,231.00 |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 8,568.55 |  |
|  | 其他交通费用 | 63,612.28 |  |
|  | 其他费用 | 204,527.33 |  |
|  | 办公设备购置 | 2,380.00 |  |
| 小计 |  | 891,000.00 |  |
| 保靖县 | 其他费用 | 85,000.00 | 河长制工作宣传，河道、河库垃圾打捞 |
| 小计 |  | 85,000.00 |  |
| 合计 |  | 976,000.00 |  |

- 项目资金管理情况

为保证专项经费安全，州水利局财务部门安排专人办理专项经费的预算、收支和经费的管理工作，严格按照政府会计制度规定进行会计核算和财务处理，合理、有效、规范的使用专项资金，做到专款专用，不挤占、不挪用，不改变专项资金用途。

三、项目组织实施情况

为了保证项目的及时有效实施，州水利局高度重视该项目,以财务科为财务监督小组，负责项目资金的管理、稽核、控制和结算并及时掌握项目的进展情况，保证专项资金执行定点采购、集中采购相关政策。保障了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

河长制办公室为该项目的组织实施小组，负责项目前期调研、政府采购组织、中标承担单位工作协调、项目进度、质量监督检查，组织专家评审等工作。

四、绩效评价依据及工作开展情况

1、评价依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号文件）及湘西土家族苗族自治州财政局州财绩〔2020〕1号文件《湘西自治州财政局关于开展 2019 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定。

（2）相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。

（3）中央、省、州相关政策规定和财务会计制度。

（4）部门预算及决算报告、项目完成验收报告等。

2、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价，加强财政专项资金管理，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。

绩效评价对象和范围：2019 年度州本级预算安排的100万以上（含100万）的财政性专项资金；专项资金分配、拨付和使用情况；资金管理制度、措施制定和实施情况；专项目标的实现程度及专项实施效果。

3、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则

在绩效评价工作中遵循以下相应原则，包括科学性原则、目标性原则、系统性原则、可比性原则、可行性原则和独立性原则等。

科学性原则：绩效评价指标体系设计应全面、客观、综合地反映被评价对象，力求揭示评价对象的本质对评价指标的解释，定义要明确化、规范化和标准化，符合项目的一般特点和要求。另外评价指标体系能准确反映项目在投入、过程、产出和效果的特点。

目标性原则：评价指标体系的选择应体现评价的目标，有关政府宏观调控的导向性和贯彻相关政策的激励性必须在指标体系中体现出来。对于投入的评价注重经济性，过程的评价注重效率性，结果的评价注重效益性，评价指标应该体现项目的阶段性目标。

系统性原则：评价指标体系应从系统的角度，全面反映被评价对象的整体情况，对直接效果和间接效果都给予反映，保证综合评价的全面性与可信度。

可行性原则：评价指标体系在满足评价目的的前提下应尽量简洁。评价指标所需的数据资料应收集方便、计算简单、易于操作。评价指标统计口径尽可能与计划口径、统计口径、会计核算口径相一致。要从实际工作出发，综合考虑相关数据的可获取性，以增强绩效评价指标体系的可行性。

# 评价指标体系、评价标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《财政支出绩效评价指标框架》规定，在财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》的基础上，结合本项目特点和实际情况，细化设置了个性化评价指标，明确具体的评价标准，构建2019年河长制工作经费绩效评价指标体系。采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的四层次指标体系

（3）评价方法：本次评价采用了因素分析法和公众评判法。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、过程：根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等相关文件要求，评价小组对绩效评价框架进行了设计，围绕项目关键评价问题设计了评价指标，制定了绩效评价指标体系表，明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了问卷调查，对证据进行收集和核实。具体如下：

（1）核实数据。对2019年度专项资金数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅了2019年度专项资金报告、资金拨付使用以及项目资金管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）制定专项资金基础数据表。在专项资金共性指标基础上制定了个性指标，进一步完善了个性指标。

（4）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行了调查。

（5）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行了综合分析、归纳汇总。

（6）根据评价材料结合各项评价指标进行了分析评分。

（7）形成了专项资金评价自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

- 经济效益分析

我州以河长制为抓手，把水生态资源转化为发展资源，真正让绿水青山成为金山银山，积极做好“绿水青山向金山银山”的转化文章，用良好的水生态资源助推全域旅游发展，推出了沱江泛舟游，紫霞湖、栖凤湖环湖游，酉水河、武水河观光游等旅游产品，更好地满足国内外广大游客的个性化、多样化需求，真正使绿水青山成为了宝贵的旅游资源，有力地促进了旅游大发展。2019年，全州接待国内外游客和旅游收入分别增长13.3%、19.3%，旅游及相关产业增加值占GDP比重提高至17%以上。

2、社会效益分析

全州各县市区以河长制工作为统领，通过筑好堤坝、蓄水成塘，保留原有植物，修建生态游步道等措施，建成了独具特色的生态湿地公园、水上乐园，让老百姓望得见山、看得见水、记得住乡愁，群众的幸福感、获得感显著提高。通过一年努力，2019年全州河长制工作取得较好成绩，全国地表水环境质量状况考核我州位列全国第18、全省第一；年度考核成绩为良好，州河长办被评为全省优秀河长办；永顺县获得2019年省政府河长制真抓实干表扬激励和省水利建设先进县；武水泸溪段、永顺猛洞河、龙山果利河和保靖洽比河被评为全省“最美河湖”。

3、评价结论。

通过对湘西自治州水利局2019年河长制工作150万元的资金使用情况，实施绩效评价的指标评分，综合得分96分，评论结论为“优秀”。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析和有关建议

## 1、主要经验及做法

## 成立了由单位分管领导任项目负责人、专业科室及人员组成的项目管理实施组，在组织结构上对项目有效实施形成强有力保障。

2、通过政府采购公开招投标方式，选定项目承担单位，项目承担单位的规范化管理模式和雄厚技术力量保障了项目按时保质完成，并取得良好效果。

3、将项目质量管控落实到项目执行的全过程，构建了项目实施单位、项目承担单位和外部专家的三层质量管控体系，确保了项目成果的较高品质。

2、存在的问题及原因分析

（1)由于收到财政下拨的项目资金接近年底，加上年初受疫情影响，部分资金暂时尚未使用。截止评价日，项目资金结余52.40万元，结余资金占项目资金的35%；目前项目已部分施工或计划施工中，资金计划用于橝木冲水库设计费用、对山乡、永茂镇河道清理及河长制办公室建设、河长制宣传资料、两林乡河道和水库垃圾打捞、河道水库沿线生态管控、安全栏、河道环境治理等；

（2）网箱取缔进度缓慢。网箱取缔涉及移民问题多，酉水网箱养殖取缔总体进度较为缓慢。

（3）样板河创建力度不大。乡镇对“样板河”创建活动重视力度不够，没有按照“样板河”创建标准开展，创建资料不齐全，创建效果不明显。

（4）河道划界进度滞后。今年全州共有130条流域面积50平方公里以上河道划界任务，吉首市、花垣县河道划界方案编制进度滞后。

3、有关建议

（1）建立健全河长制奖励激励机制，年底将对各县市河长制工作完成情况，采取调研或暗访等形式进行检查，对能完成任务并取得较好成绩的县市区进行激励奖励，对未能完成任务或造成重大危害的，将追究相关单位和责任人的责任；

（2）建议结合上级精神，适当增加对项目的投入，适当增加工作经费，确保项目可持性和生态环境的持续改善；

（3）进一步加大社会宣传力度，每月每县不少于2篇关于河长制的宣传报道，通过宣传报道，让百姓切身感受到河长制带来的变化，同时还要加大志愿者活动，积极引导公众参与；不断加大对基层的学习培训力度，提高基层工作人员业务能力和工作水平，使之能更好地开展河长制工作；

附：

2019年度州水利局河长制工作经费150万元专项绩效评价指标表

湘西土家族苗族自治州水利局

2020年6月18日