监理服务比选文件

第一章 比选公告

1、项目名称：湘西自治州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目监理服务项目。

2、比选人名称：湘西土家族苗族自治州酉水灌区事务中心。

3、工程建设简介：根据《全国山洪灾害防治项目实施方案(2024-2025年)》、《湖南省2024年山洪灾害防治非工程措施项目实施方案》(2024年4月)，湘西自治州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目任务为提升山洪灾害监测预警能力和小流域山洪灾害“四预”能力建设。其中，提升山洪灾害监测预警能力具体任务为新增自动雨量监测站8个、自动雨量站设备改造19个、自动水位站设备改造站25个、自动水位站整体改造5个、卫星通信信道增设20个；小流域山洪灾害“四预”能力建设具体任务为地理空间数据收集，山洪灾害调查评价成果已有数据收集，30个小流域风险隐患对象内业初步排查，44个重点集镇山洪灾害风险隐患调查，92个沿河村落山洪灾害风险隐患调查，44个重点集镇山洪灾害风险隐患影响分析，92个沿河村落山洪灾害风险隐患影响分析，古丈县岩头寨镇草潭村、永顺县灵溪镇洞坎村、龙山县里耶镇梓木村等3个沿河村落山洪灾害详查及分析评价，30个小流域简化洪水淹没范围和水深分析模型。

4、选定方式：比选（综合评分法）。

5、监理服务费上限价：5万元。

6、监理服务期限：项目全过程。项目服务周期为6个月，具体时间自合同双方约定之日起（即服务起始日，由双方签字确认生效）至整体项目完成最终竣工验收合格。

7、比选申请人条件要求：详见《资格审查表》《综合评分标准》。

8、比选申请文件递交：

符合条件的监理企业，请于2024年6月25日9:00前（北京时间），由企业法定代表人或授权委托代理人出示本人身份证、授权委托书（原件）到湘西土家族苗族自治州水利局二楼会议室（湖南省湘西州吉首市乾州街道载福路4-1号）递交比选申请文件（比选申请文件见第三章）。

9、组织评审：2024年6月25日9时，在湘西土家族苗族自治州水利局二楼会议室组织专家评审。

比选人依据评审结果确定中选人，并向中选人发出中选通知书。

10、联系方式

联系人：赵光中   18974308766

地  址：湖南省湘西州吉首市乾州街道载福路4-1号

第二章 比选办法

参照《中华人民共和国政府采购法》。评审专家在资格审查合格的申请人中确定评比分数最高的为中选人。

- 一、评审

按附表1-2确定的标准进行，评审专家对申请人进行资格审查，资格审查合格满三家以上（含三家）的，在合格申请人中确定评比分数最高的为中选人。若有两家以上分数最高且相同，采取现场投票确定中选人。

- 二、合同授予

1.《比选中选通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2.比选人和比选中选人应当根据比选文件和比选申请文件订立合同。

三、说明：

1.本比选文件未尽事宜，按国家相关法律法规的规定执行。

2.当资格审查合格的比选人不足三家时，重新组织比选。

资格审查表

| 序号 | 内容 |  | 比选申请人名称及 评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过比选文件要求的上限价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业营业执照，法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书和身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 权威机构颁发的有效的丙级及以上信息系统工程监理资质 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理工程师具有权威机构颁发的有效的监理资格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 有完整的监理服务实施方案 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 比选申请文件按比选文件要求签字或盖章 |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |

评审人签名：

综合评分标准

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 | 经评审委员会一致认定满足比选文件报价要求，且报价最低的投标总报价为评标基准价，其价格得分计为20分，其他价格得分统一按照公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标总报价）×价格权值×100。（价格权值设为20%） |
| 2 | 类似业绩 | 20 | 提供近三年来承担过雨水情监测预警能力提升、山洪灾害调查评价、雨水情及大坝安全监测、水旱灾害风险普查等类似项目的监理服务项目，每个计5分，累计不超过20分。（提供项目合同复印件，无证明不计分） |
| 3 | 实施方案及文件制作 | 30 | 1.提供的监理服务实施方案或监理大纲，内容完整、人员时间配备合理，进度计划及保证措施到位，优的计20分，良的计15分，一般的5分，差的不计分。 2.比选文件按照比选要求装订成册，采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书面整洁无涂改，没有缺漏项，计10分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 人员配置 | 20 | 拟担任本项目总监理工程师必须具有权威机构颁发的有效的监理工程师资格证书，计10分；配备3名专职常驻项目所在地负责本项目的监理服务工作的计10分，配备2名专职常驻项目所在地负责本项目的监理服务工作的计5分；配备1名专职常驻项目所在地负责本项目的监理服务工作的计2分。（总监级专监必须是投标人的正式人员，提供最近三个月在投标人的缴纳社保的证明，无社保证明不计分） |
| 5 | 管理体系证书 | 10 | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO45001环境管理体系认证证书，每一个计2分，没有不计分，最多计10分。 |
| 6 | 合 计 | 100 |  |

综合评分表

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 比选申请人名称及 评审得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 类似业绩 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实施方案及文件制作 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员配置 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理体系证书 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合 计 | 100 |  |  |  |  |  |

评审人签名：

评分排序表

| 序号 | 比选申请人名称 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人签名： |  |  |  |

- 比选申请文件格式

投标单位比选申请文件格式应按下列格式顺序编写：

1.比选申请保证书

2.法定代表人身份证明

3.法定代表人授权委托书

4.比选申请报价表

5.比选申请人符合比选文件资格性要求的证明材料

6.监理服务方案

7.技术力量配备情况表

8.比选申请人认为需要提供的其它资料。

（1）以上资料如使用复印件，须在复印件上加盖比选申请人公章。

（2）比选申请文件须由比选申请人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

（3）比选申请文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。

（4）比选申请文件共一份。

（5）比选申请人应将比选申请文件密封袋中递交，并在密封袋上加盖比选申请人单位公章和法定代表人印鉴或签字。未密封的比选申请文件将不予签收。

比选申请文件的封皮内容如下：

比 选 人： 项目名称： 比选申请人： 在2024年6月25日9时开标，此时间以前不得开封。

密封袋不得有任何修饰、破损及其他痕迹。如果比选申请文件没有按上述要求密封，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，比选申请文件将予以拒绝。

（6）投标有效期为提交比选申请文件截止之日起90天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的比选申请文件均保持有效。本次比选申请文件资料均不退还。

附件1：

比选申请保证书

致：                      （比选人）

1、若我方中选，我方愿意完全遵照贵方的比选文件和政府的有关规定，积极配合比选人签订合同，并按比选文件及合同要求承担本项目的监理服务，保证不转让、转包本项目的监理服务业务。

2、在正式合同订立之前，本比选申请比选申请文件同贵方中选通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

3、我们对出具比选申请材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的比选申请资格和中选资格。

4、同意从确定中选人之日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

5、我方承诺，若中选，本比选申请文件中人员安排不做更换。

比选申请单位：（公章）

邮政编码：

比选申请人地址：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件2：

## 法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人二代身份证复印件(正面) | 法定代表人二代身份证复印件(反面) |
| --- | --- |

比选申请人：           （盖单位章）

年        月        日

附件3：

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的        （单位全称）的法定代表人    （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件(正面) | 法定代表人二代身份证复印件(反面) |
| --- | --- |
| 委托代理人二代身份证复印件(正面) | 委托代理人二代身份证复印件(反面) |

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

附件4：

比选申请报价表

项目名称：

1、投标报价：

2、备注

比选申请单位（章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件5：

监理服务方案

比选申请单位（章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件6：

技术力量配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 证件资料 |  |  |  |  | 本企业工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 原服务 单位 |  |

说明：1、提供主要人员证书，总监理工程师及常驻人员的监理师资格证书。

比选申请单位（章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件7：

比选申请人认为需要提供的其它资料